## Slide 1: Scrum (Guide) Wie Wat Hoe
Scrum Guide 2020 – Samenvatting Voor Finance & Control (AD) – Eerstejaarsstudenten
Door: Óisín Tierney

## Slide 2: Agenda
Wat is Scrum? (Definitie en kenmerken)
Scrum Theorie (Empirisme, Lean, iteratief & incrementeel)
Scrum Pijlers (Transparantie, Inspectie, Adaptatie)
Scrum Waarden
Scrum Team & Rollen
Scrum Gebeurtenissen (Events)
Scrum Artefacten & Commitments
Scrum in de praktijk (Finance & Control)
Voordelen van Scrum
Conclusie & Vragen
Notes: In deze presentatie behandelen we de basis van Scrum volgens de Scrum Gids 2020. We starten met een uitleg wat Scrum is en de onderliggende theorie. Vervolgens bespreken we de pijlers en waarden van Scrum, de samenstelling van het Scrum Team en de verschillende rollen daarin. Daarna lopen we alle Scrum gebeurtenissen (events) en artefacten door – inclusief de nieuwe concepten uit de 2020-versie, zoals het Product Doel, Sprint Doel en Definition of Done. We sluiten af met hoe Scrum ook relevant kan zijn voor Finance & Control en welke voordelen Scrum biedt in de praktijk.

## Slide 3: Wat is Scrum
Lichtgewicht raamwerk (manier van werken) voor teams om complexe problemen op te lossen
1
Helpt om adaptieve oplossingen te creëren die waarde leveren voor complexe uitdagingen
2
Bestaat uit rollen, gebeurtenissen en artefacten met bijbehorende regels (de “Spelregels” van Scrum)
3
Notes: Scrum is een lichtgewicht raamwerk dat mensen, teams en organisaties helpt om waarde te creëren door middel van adaptieve oplossingen voor complexe problemen. Met andere woorden: Scrum geeft een minimale set spelregels waarbinnen teams zelforganiserend aan de slag kunnen. Het is eenvoudig van opzet maar doeltreffend voor dynamische omgevingen. Scrum definieert enkele vaste rollen (zoals Product Owner, Scrum Master, Developers), gebeurtenissen (zoals de Sprint en bijeenkomsten) en artefacten (zoals backlogs en increments). Binnen die kaders kan het team optimaal samenwerken en effectief producten ontwikkelen.

## Slide 4: Scrum theorie
Empirisme: beslissingen baseren op ervaring en waarneming (leren door doen)
Lean denken: minimaliseer verspilling, focus op wat essentieel is
Iteratief & incrementeel: kort-cyclisch werken voor voorspelbaarheid en risicobeheersing
Notes: Scrum is gebaseerd op empirisme én Lean denken. Empirisme houdt in dat we kennis opbouwen uit ervaring en feiten – het team inspecteert steeds de resultaten en leert daaruit. Lean denken betekent verspillingen elimineren en je richten op wat echt waarde toevoegt. Daarnaast hanteert Scrum een iteratieve, incrementele aanpak: het team werkt in korte sprints en levert telkens een stukje van het product op. Deze werkwijze verhoogt de voorspelbaarheid en beperkt risico’s, omdat je snel feedback krijgt en kunt bijsturen. Kortom, Scrum steunt op ervaringsgericht leren en continu verbeteren in kleine stappen.

## Slide 5: Scrum Pijler - Transparantie
Alle belangrijke aspecten van proces en werk zijn zichtbaar voor iedereen die betrokken is
Gebruik gezamenlijke definities (bv. van ‘Done’) voor een gedeeld begrip van kwaliteit
Transparantie is voorwaarde voor inspectie: zonder openheid is controle misleidend of onmogelijk
Notes: Transparantie betekent dat het proces en het werk voor iedereen die erbij betrokken is inzichtelijk moet zijn. In Scrum bereiken we dit bijvoorbeeld door een zichtbare Product Backlog, een duidelijke Definition of Done en open communicatie. Doordat alle teamleden én stakeholders dezelfde informatie zien, baseren we besluiten op feiten in plaats van aannames. Belangrijke keuzes worden gemaakt op basis van de waargenomen status van de drie formele artefacten (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment). Transparantie maakt inspectie mogelijk – zonder transparantie zou inspectie nutteloos of zelfs misleidend zijn. Het team creëert dus actief openheid, zodat iedereen een gedeeld beeld heeft van voortgang en kwaliteit.
--Met “pijler” verwijs ik naar één van de drie fundamentele principes waarop Scrum rust. Volgens de Scrum‑Gids bestaat Scrum uit drie empirische pijlers: transparantie, inspectie en adaptatie. Deze pijlers ondersteunen de empirische werkwijze:
Transparantie betekent dat het proces en het werk zichtbaar zijn voor iedereen;
Inspectie houdt in dat je regelmatig de voortgang en artefacten controleert om problemen tijdig te signaleren;
Adaptatie betekent dat je bijstuurt zodra je merkt dat iets afwijkt van de gewenste doelen.

## Slide 6: Scrum Pijler - Inspectie
Scrum Team inspecteert regelmatig voortgang en artefacten om afwijkingen of problemen vroeg te ontdekken
Vaste momenten: de Scrum events zijn ontworpen als formele inspectie-momenten (Daily Scrum, Sprint Review, etc.)
Inspectie zonder adaptatie heeft geen nut: bevindingen moeten leiden tot verbeteracties
Notes: Inspectie houdt in dat het team regelmatig de voortgang richting de doelen en de resultaten (artefacten) bekijkt om onwenselijke afwijkingen tijdig te signaleren. Scrum bouwt hiervoor expliciete momenten in: elke dag is er de Daily Scrum om de sprintvoortgang te controleren, en aan het eind van de sprint de Sprint Review om het product onder de loep te nemen. Dankzij die cadans van inspectie wordt het team snel gewaar van problemen of suboptimale situaties. Cruciaal: inspectie staat in dienst van adaptatie. Als je iets constateert maar er niets mee doet, heeft inspectie geen waarde. Daarom zijn Scrum events erop gericht om verandering uit te lokken – je checkt de status en past aan waar nodig.

## Slide 7: Scrum Pijler - Adaptie
Aanpassen van proces of plan zodra resultaten afwijken van wat acceptabel is
Aanpassingen zo snel mogelijk doorvoeren om verdere afwijkingen te beperken
Vereist een bevoegd, zelfsturend team dat direct beslissingen mag nemen bij nieuwe inzichten
Notes: Adaptatie betekent dat het team het proces of het plan bijstelt zodra blijkt dat één of meer aspecten buiten acceptabele grenzen vallen, of als het product onacceptabel blijkt. Belangrijk is dat deze aanpassingen onmiddellijk worden doorgevoerd – hoe langer je wacht, hoe meer afwijking of waste zich opstapelt. Een voorbeeld: als halverwege de sprint duidelijk wordt dat een verkeerde aanpak is gekozen, past het team meteen de strategie aan in plaats van pas aan het einde bij te sturen. Adaptatie vergt wel dat het Scrum Team voldoende bevoegdheden en zelfsturendheid heeft. Het team moet snel beslissingen kunnen nemen (zonder externe goedkeuringslagen) wanneer de inspectieresultaten daartoe aanleiding geven. Scrum verwacht dat teams zich continu aanpassen op basis van wat ze leren.

## Slide 8: Scrum Waarden
Commitment – Toewijding: ieder teamlid zet zich in om de doelen te bereiken en ondersteunt elkaar
Focus – Focus: primair gericht op het werk van de Sprint, zodat maximale voortgang wordt geboekt
Openheid – Openheid: team en stakeholders zijn open over het werk en de uitdagingen
Respect – Respect: respecteer elkaar als capabele, zelfstandige professionals
Moed – Moed: heb de durf om het juiste te doen en de moeilijke problemen aan te pakken
Notes: Succesvol werken met Scrum vereist het omarmen van vijf kernwaarden: Commitment, Focus, Openheid, Respect en Moed. Deze waarden geven richting aan het gedrag van het team. Commitment betekent dat de teamleden zich echt committeren aan hun doelen en aan elkaar – iedereen is bereid een stap extra te zetten om de sprintdoelen te halen. Focus houdt in dat het team zich op het werk van de huidige Sprint concentreert en zich niet laat afleiden, zodat de best mogelijke voortgang wordt gemaakt. Openheid wil zeggen dat het Scrum Team en zijn stakeholders eerlijk en transparant zijn over het werk en de problemen – niets blijft onder de tafel. Respect betekent dat de leden elkaar waarderen en vertrouwen als bekwame, zelfstandige professionals. Ten slotte Moed: de teamleden hebben het lef om het juiste te doen, ook als dat lastig is, en om openlijk de moeilijke kwesties aan te pakken. Wanneer het team deze waarden leeft, ontstaat een veilige en productieve omgeving waarin de empirische pijlers tot hun recht komen.

## Slide 9: Scrum Team
Kleine, zelfsturende en multidisciplinaire eenheid (meestal ≤ 10 personen)
Beschikt over alle vaardigheden om elke Sprint een waardevol Increment op te leveren
Geen subteams of hiërarchie – werkt als één geheel gericht op één doel: het Product Doel
Geheel team is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle resultaten en elke Sprint een ‘Done’ Increment
Notes: Het Scrum Team is de fundamentele eenheid van Scrum. Dit is een relatief klein team – doorgaans tien of minder personen – zonder onderverdeling in aparte sub-teams of lagen. Het Scrum Team bevat één Product Owner, één Scrum Master en een aantal Developers (de generalistische specialisten die het werk doen). Samen beschikt het team over alle benodigde vaardigheden om in elke Sprint waarde te kunnen leveren (we zeggen ook wel: het team is multidisciplinair). Het Scrum Team is bovendien zelfsturend: het bepaalt zelf wie welk werk oppakt, hoe het werk wordt uitgevoerd en organiseert zich intern. Er is dus geen projectmanager van bovenaf; de verantwoordelijkheid ligt bij het team. Een Scrum Team is samenhangend gefocust op één doel – dat doel wordt in de 2020 Scrum Guide expliciet het Product Doel genoemd. Elke Sprint is het hele team gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleveren van een waardevol, bruikbaar (usable) en afgerond Increment van het product.

## Slide 10: Developers
Leden van het Scrum Team die het werk uitvoeren om elke Sprint een ‘Done’ Increment op te leveren
Zelf verantwoordelijk voor inschatten van werk en opstellen van het Sprint-plan (Sprint Backlog)
Verantwoordelijkheden Developers:
Opstellen en bijhouden van een Sprint Backlog (plan voor de Sprint)
Kwaliteit bewaken – werken volgens de Definition of Done zodat elk Increment voldoet aan de normen
Dagelijks aanpassen van het plan richting het Sprint Doel (flexibel bijsturen)
Elkaar aanspreken als professionals op de afgesproken aanpak en kwaliteit
Notes: De Developers zijn de mensen in het Scrum Team die elke Sprint toegewijd zijn aan het realiseren van alle aspecten van een bruikbaar Increment. In de Scrum Guide 2020 is de term Developers breder bedoeld dan alleen softwareontwikkelaars – het verwijst naar alle teamleden die bijdragen aan productontwikkeling (bijvoorbeeld ook analisten, ontwerpers, etc.). De Developers zijn altijd verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de Sprint Backlog (het plan voor de Sprint), het handhaven van de kwaliteit van het werk door te voldoen aan de Definition of Done, het dagelijks aanpassen van hun plan op basis van de actualiteit tijdens de Daily Scrum, en elkaar verantwoordelijk houden als professionals (ze spreken elkaar aan als iets de afgesproken kwaliteitsnormen dreigt te schenden). Daarnaast bepalen Developers zelf de inschattingen (estimates) van het werk – niemand anders schrijft hun voor hoe lang iets moet duren. Kortom, de Developers hebben alle vrijheid én verantwoordelijkheid om het werk zo in te richten dat aan het einde van de Sprint een ‘Done’ Increment wordt opgeleverd.

## Slide 11: Product Owner
Eindverantwoordelijk voor maximaliseren van de waarde van het product die het Scrum Team oplevert
Beheert de Product Backlog: ordent en prioriteert alle backlog items (enige bron van werk voor het team)
Verantwoordelijkheden Product Owner (Backlog management):
  Formuleert en communiceert een duidelijk Product Doel (lange-termijn visie)
  Creëert, beschrijft en prioriteert Product Backlog items (op waarde voor klant)
  Zorgt dat de Product Backlog transparant is: zichtbaar en begrepen door iedereen
Één persoon, geen comité; beslissingen van de PO zijn leidend en moeten door de hele organisatie worden gerespecteerd
Notes: De Product Owner (PO) is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product die voortkomt uit het werk van het Scrum Team. Dit houdt in dat de PO voortdurend bepaalt wat het belangrijkst is om als volgende op te leveren. Praktisch gezien beheert de Product Owner de Product Backlog – de geprioriteerde lijst van alles dat in het product gedaan moet worden. De PO ordent de backlog-items op volgorde van waarde, risico en noodzaak en werkt de lijst continu bij naarmate inzichten veranderen. Enkele kerntaken van de PO zijn het formuleren van een helder en inspirerend Product Doel voor de lange termijn, het opstellen en duidelijk beschrijven van Product Backlog items (vaak in de vorm van user stories) en het prioriteren daarvan zodat het meeste waardevolle eerst gedaan wordt, en ervoor zorgen dat de backlog voor iedereen transparant en inzichtelijk is (zodat het team en stakeholders steeds hetzelfde beeld hebben van wat er gepland staat). De Product Owner is één persoon (geen commissie) en is de enige die backlog-items prioriteit geeft of accepteert/verwijdert. Uiteraard zal hij/zij input ophalen bij stakeholders en Developers, maar de eindbeslissing ligt bij de PO. Het is belangrijk dat de hele organisatie de beslissingen van de Product Owner respecteert – alleen dan kan hij/zij effectief waarde sturen. Kortom, de PO zorgt dat het juiste ding wordt gebouwd (de juiste prioriteiten), terwijl de Developers zorgen dat het ding juist wordt gebouwd.

## Slide 12: Scrum Master
Verantwoordelijk voor het bevorderen en ondersteunen van Scrum zoals beschreven in de Scrum Gids
Coacht het Scrum Team én de organisatie in het begrijpen en toepassen van Scrum principes en praktijken
Verantwoordelijk voor de effectiviteit van het Scrum Team; helpt het team zijn processen continu te verbeteren
Servant-Leader rol: dient het team, de Product Owner en de organisatie (verwijdert impediments, faciliteert events, bevordert samenwerking)
Notes: De Scrum Master (SM) is de hoeder van het Scrum-proces. Hij/zij is verantwoordelijk voor het implementeren van Scrum volgens de regels van de Scrum Gids. De Scrum Master zorgt ervoor dat iedereen (het Scrum Team en de rest van de organisatie) Scrum begrijpt en er naar handelt. Dit gebeurt door coaching, training en het wegnemen van barrières. Concreet is de SM verantwoordelijk voor de effectiviteit van het Scrum Team – hij helpt het team om binnen het Scrum raamwerk steeds beter te worden in wat ze doen. De Scrum Master is een dienend leider (servant leader); hij/zij dient het Scrum Team op allerlei manieren. Denk aan: het team coachen in zelfsturing en multidisciplinair werken, helpen focussen op het creëren van waardevolle Increments die voldoen aan de kwaliteitseisen, het verwijderen van impediments (obstakels) die de voortgang belemmeren, en ervoor zorgen dat alle Scrum events plaatsvinden, productief zijn en binnen de timebox blijven. Daarnaast dient de Scrum Master de Product Owner – bijvoorbeeld door te helpen met effectieve technieken voor backlogbeheer, duidelijke Product Doelen te formuleren, en goede stakeholdercommunicatie. Ook dient de SM de organisatie door training en coaching in Scrum, het bevorderen van een agile cultuur en het adviseren bij Scrum-implementaties. Kortom, de Scrum Master faciliteert en verbetert – hij zorgt dat Scrum in de praktijk werkt en dat het team en omgeving er het meeste uithalen.

## Slide 13: Scrum Gebeurtenissen
Scrum kent 5 gebeurtenissen: De Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
Elke gebeurtenis is een formele gelegenheid voor inspectie en adaptatie van de artefacten
Gebeurtenissen zorgen voor regelmaat en transparantie; ze minimaliseren de behoefte aan andere vergaderingen
De Sprint is de overkoepelende gebeurtenis (de hartslag van Scrum) die alle andere events bevat
Notes: Scrum heeft vijf vastomlijnde events (gebeurtenissen) die elke Sprint plaatsvinden. De Sprint zelf is een event: dit is de timebox (bijv. 2 weken) waarbinnen het werk gebeurt en die fungeert als container voor de vier andere events. Die vier andere Scrum events zijn: de Sprint Planning (aan het begin van de Sprint), de Daily Scrum (dagelijks), de Sprint Review (bij het Sprint-einde, om het product/resultaat te inspecteren) en de Sprint Retrospective (ook aan het einde, om het proces te verbeteren). Elk van deze gebeurtenissen is bedoeld als formele inspectie- en adaptatiekans. Door consequent deze events te houden, creëert Scrum een cadans: het team krijgt regelmatige ritmes om bij te sturen en issues te adresseren. Dit vermindert ook de behoefte aan allerlei ad-hoc of extra meetings buiten Scrum – de Scrum events dekken de belangrijkste afstemmomenten. Belangrijk: als men een event zou overslaan of niet volgens de Scrum richtlijnen uitvoeren, dan verliest het team een kans op inspectie en adaptatie. Daarom benadrukken we: houd alle events en houd je aan de timeboxes, zo blijft Scrum effectief.

## Slide 14: De Sprint
Hartslag van Scrum: vaste timebox van max. 1 maand (vaak 1–2 weken) voor het opleveren van een Increment
Omvat alle events en werk om een Done product Increment en een Sprint Doel te bereiken
Alle benodigde activiteiten – Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review, Retrospective – gebeuren binnen de Sprint
Tijdens de Sprint: geen veranderingen die het Sprint Doel in gevaar brengen; kwaliteit wordt niet verlaagd
Scope aanpassen mag als team meer leert, in overleg tussen PO en Developers, zonder het Sprint Doel te compromitteren
Notes: De Sprint is de kerncyclus van Scrum. Het is een timebox met een vaste duur van maximaal één maand (typisch 1 of 2 weken in veel teams). Elke Sprint begint direct nadat de vorige is afgelopen, waardoor een continu ritme ontstaat. In een Sprint wordt alles gedaan wat nodig is om een waardevol product Increment op te leveren dat voldoet aan de Definition of Done. Dit omvat de vier Scrum events: Sprint Planning (dag 1, start Sprint), dagelijks Daily Scrum, aan het einde de Sprint Review en direct daarna de Sprint Retrospective. Al dat gebeurt binnen de Sprint – er is geen werk buiten de Sprint om. Tijdens de Sprint worden er geen wijzigingen doorgevoerd die het Sprint Doel in gevaar kunnen brengen, en de kwaliteitsnormen worden niet versoepeld. Het team committeert zich aan de Sprint Doelstelling en houdt die vast. Scope (het specifieke werk) kan wél worden verfijnd of bijgesteld onderling, bijvoorbeeld als men nieuwe inzichten opdoet, zolang het Sprint Doel niet wordt aangetast. Elke Sprint moet minstens één afgerond (Done) product Increment opleveren. Als een Sprint te lang zou duren (meer dan een maand), neemt risico toe dat omstandigheden veranderen en doelen ongeldig worden – daarom korte sprints. En een Sprint kan in extreme gevallen afgebroken worden door de Product Owner als het Sprint Doel achterhaald raakt (dit gebeurt zelden en is niet wenselijk). Belangrijk: direct na de Retrospective begint een nieuwe Sprint, het werk gaat iteratief door.

## Slide 15: Sprint Planning
Start van de Sprint: het Scrum Team plant het werk voor de komende Sprint
Beantwoordt drie vragen: Waarom is deze Sprint waardevol? Wat kunnen we deze Sprint doen? Hoe zal het werk gedaan worden?
  Onderwerp 1 – Waarom: Bepaal samen een Sprint Doel (waarde en doelstelling van deze Sprint)
  Onderwerp 2 – Wat: Selecteer Product Backlog items die haalbaar zijn deze Sprint (gebaseerd op prioriteit & capaciteit)
  Onderwerp 3 – Hoe: Maak een plan om het gekozen werk te realiseren (Sprint Backlog: taken, aanpak, etc.)
Timebox: max. 8 uur voor een Sprint van 1 maand (proportioneel korter bij kortere Sprints)
Notes: Elke Sprint begint met Sprint Planning. Tijdens deze bijeenkomst komt het hele Scrum Team samen (PO, SM en Developers) om het werk voor de nieuwe Sprint te plannen. De Sprint Planning draait om drie essentiële vragen. Ten eerste: Waarom is deze Sprint waardevol? Het antwoord hierop is het formuleren van een Sprint Doel – een gezamenlijke doelstelling die de waarde en focus van de Sprint definieert. Dit zorgt ervoor dat iedereen begrijpt wat het grotere streven is van de komende iteratie. Ten tweede: Wat kan er in deze Sprint gedaan worden? De Product Owner presenteert de hoogst geprioriteerde Product Backlog items en het team bespreekt welke hiervan realistisch af te ronden zijn binnen de Sprint, gezien de beschikbare tijd en capaciteit. Ze kiezen die items uit (dit wordt vaak een Sprint Backlog selectie genoemd). Ten derde: Hoe zal het team dat werk uitvoeren? De Developers maken een uitvoerbaar plan voor de Sprint. Ze bedenken voor elk geselecteerd item hoe ze het gaan bouwen en kunnen grote items opsplitsen in kleinere taken. Het resultaat van Sprint Planning is de Sprint Backlog: deze omvat het Sprint Doel, de gekozen PB items (het wat) en het plan (het hoe). Over praktische zaken: Sprint Planning is getimeboxt – voor een Sprint van één maand maximaal 8 uur; bij een tweeweken-sprint vaak rond de 4 uur, etc.. Dit voorkomt dat er eindeloos gedetailleerd wordt gepland; na de planning gaat het team aan de slag en kan het plan gaandeweg nog finetunen.

## Slide 16: Daily Scrum
Dagelijkse stand-up van 15 minuten voor de Developers; elke werkdag op hetzelfde tijdstip en plaats
Doel: voortgang richting het Sprint Doel inspecteren en de Sprint Backlog aanpassen indien nodig
Developers stemmen af: Wat hebben we gedaan? Wat gaan we doen? Zijn er obstakels? – plan komende 24 uur opstellen
Focus op bijwerken van het plan: tegen einde Daily Scrum is het plan voor de volgende dag aangepast (indien nodig)
Verbeterde communicatie en zelforganisatie; maakt andere vergaderingen overbodig
Notes: De Daily Scrum is een kort dagelijks overleg, van maximaal 15 minuten, voor de Developers van het team. Het vindt iedere werkdag op dezelfde tijd en plaats plaats om consistentie en routine te bevorderen (vaak staand gehouden, vandaar “stand-up”). Het doel van de Daily Scrum is om de voortgang richting het Sprint Doel te inspecteren en – heel belangrijk – de Sprint Backlog indien nodig bij te werken. Concreet bespreken de Developers: Wat heb ik sinds gisteren gedaan? Wat ga ik vandaag doen? Zie ik impediments die ons blokkeren? Op basis van die info passen ze hun plan aan voor de komende dag. De Daily Scrum is dus van en voor het team zelf: het zorgt voor transparantie binnen het team en een dagelijks moment van afstemming. Door deze korte sync verbetert de communicatie, worden eventuele problemen of blokkades vroegtijdig gesignaleerd en kan het team snel beslissingen nemen. Dit 15-minuten overleg vervangt daarmee veel langere vergaderingen; teams die Daily Scrums goed uitvoeren hebben minder behoefte aan allerlei ad-hoc overleggen. NB: Als de PO of SM ook bijdraagt aan het sprintwerk, kunnen ze meedoen als Developers, maar de focus ligt op Developers die het werk bespreken.

## Slide 17: Sprint Review
Vindt plaats aan het einde van de Sprint; Scrum Team en stakeholders inspecteren het opgeleverde Increment en bespreken resultaten
Doel: de uitkomst van de Sprint evalueren en gezamenlijk bepalen toekomstige aanpassingen (wat doen we hierna?)
Scrum Team presenteert wat er gedaan is (Increment); belanghebbenden geven feedback en bespreken voortgang richting het Product Doel
Resultaat: een geüpdatete Product Backlog voor de volgende Sprint(s) – nieuwe inzichten, gewijzigde prioriteiten worden verwerkt
Timebox: max. 4 uur voor een Sprint van een maand (proportioneel korter voor kortere Sprints)
Notes: De Sprint Review is de voorlaatste gebeurtenis van de Sprint, bedoeld om het product na de Sprint te inspecteren en aan te passen waar nodig. In de Sprint Review komen het Scrum Team en de belanghebbenden (stakeholders, gebruikers, opdrachtgever e.d.) bijeen. Het doel van de Sprint Review is om de uitkomst van de Sprint te inspecteren en toekomstige aanpassingen te bepalen – met andere woorden, kijken wat we hebben gebouwd en wat nu de slimste volgende stap is. Het Scrum Team presenteert de resultaten van de Sprint aan de stakeholders. Vaak gebeurt dit middels een demo van het werkende product Increment. Vervolgens wordt in dialoog besproken wat de status is ten opzichte van het Product Doel en de markt of context: Zijn er nieuwe vereisten? Zijn er veranderingen (bijv. nieuwe wetgeving of klantfeedback) om rekening mee te houden? Op basis van deze feedback werkt de Product Owner de Product Backlog bij – voegt nieuwe items toe, past prioriteiten aan. De Sprint Review is informeel en samenwerkend van aard: het is geen eenrichtingspresentatie maar een werkbespreking waar Scrum Team en stakeholders samen kijken hoe ze de meeste waarde kunnen creëren in de volgende Sprint. Tot slot: deze sessie is getimeboxed op maximaal 4 uur voor een maand-Sprint (vaak ~2 uur bij tweewekelijks), zodat het to-the-point blijft.

## Slide 18: Sprint Retrospective
Afsluitende bijeenkomst van de Sprint (na de Review, vóór de volgende Sprint Planning)
Doel: Scrum Team reflecteert op de afgelopen Sprint en identificeert verbeteringen om kwaliteit en effectiviteit te verhogen
Team bespreekt wat goed ging, wat beter kon, en bedenkt concrete acties om het proces of samenwerking te verbeteren
Resultaat: plan om minstens één verbetering in de volgende Sprint door te voeren (continu leren)
Timebox: max. 3 uur voor een Sprint van een maand (korter voor kortere Sprints)
Notes: De Sprint Retrospective is het laatste event van de Sprint. Waar de Sprint Review over het product ging, richt de Retrospective zich op het team en proces. Het doel van de Sprint Retrospective is om manieren te bedenken om kwaliteit en effectiviteit te verhogen en deze te plannen. Het Scrum Team (Developers, PO, SM) komt onder elkaar bijeen, zonder externe stakeholders, en bespreekt open wat er in de afgelopen Sprint goed ging en wat voor verbetering vatbaar is. Dit kan over van alles gaan: samenwerking, communicatie, tooling, Definition of Done, planning, etc. Van belang is dat er niet alleen gepraat wordt, maar dat het team ook concrete verbeteracties afspreekt. Idealiter kiest men minstens één haalbare verbetering die men in de volgende Sprint daadwerkelijk gaat uitvoeren. Zo ontstaat een cyclus van continu verbeteren. Voorbeelden: “We gaan volgende Sprint elke dag om 16u code peer-reviewen” of “We voegen een stap toe aan Definition of Done voor betere kwaliteitscontrole”. De Retrospective sluit de Sprint af en duurt maximaal 3 uur bij een maandlange Sprint (voor een tweeweekse Sprint vaak 1 tot 1,5 uur). Het zorgt dat het team fris en met verbeteringen de nieuwe Sprint in kan. Scrum Masters stimuleren een veilige sfeer hier, zodat iedereen eerlijk durft te delen.

## Slide 19: Scrum Artefacten
Drie artefacten vertegenwoordigen al het werk en de waarde in Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog en Increment
Ontworpen voor maximale transparantie van belangrijke informatie
Iedereen heeft daardoor de zelfde inzicht, wat nodig is als basis voor inspectie en adaptatie
Elk artefact heeft een specifiek commitment (focuspunt): Product Doel, Sprint Doel en Definition of Done
Notes: In Scrum hebben we drie artefacten – denk aan artefacten als informatie-objecten die zicht geven op werk en voortgang. Dit zijn: de Product Backlog, de Sprint Backlog en het Increment. De artefacten van Scrum vertegenwoordigen werk of waarde. Ze zijn ontworpen voor maximale transparantie van de belangrijkste informatie. Dankzij deze transparantie heeft iedereen die ze inspecteert dezelfde basis voor eventuele adaptaties. Kort gezegd: de Product Backlog laat al het nog te doen werk zien (en waarom het nodig is), de Sprint Backlog laat het plan voor de huidige sprint zien, en het Increment is het tastbare resultaat (waarde geleverd). Aan elk artefact is in Scrum 2020 een zogenoemde commitment verbonden – dit is een extra element dat focus en voortgangsmeting mogelijk maakt voor dat artefact. Voor de Product Backlog is dat het Product Doel (een lange-termijn doelstelling voor het product). Voor de Sprint Backlog is dat het Sprint Doel (de eenduidige doelstelling van de Sprint). En voor het Increment is dat de Definition of Done (de afgesproken kwaliteitsstandaard). Deze commitments zorgen voor extra transparantie en focus richting de voortgang van elk artefact.

## Slide 20: Product Backlog
Enige bron van werk voor het team: levende, geordende lijst van alles dat nodig is om het product te verbeteren
Dynamisch document: wordt voortdurend aangepast en verfijnd naarmate er meer inzicht komt (backlog refinement)
Items zijn geprioriteerd (geordend) op waarde, urgentie en risico; Backlog is altijd up-to-date en inzichtelijk voor iedereen
Alleen de Product Owner beheert de backlog (voegt toe, prioriteert, schrapt), maar doet dit in overleg met Developers en stakeholders
Developers schatten backlog items en helpen ze te verduidelijken; zo blijft de backlog helder en uitvoerbaar voor komende Sprints
Notes: De Product Backlog is de volledige, levende lijst van alles wat nodig is om het product verder te ontwikkelen. Het is de enige bron waaruit het Scrum Team werk haalt – als iets niet op de backlog staat, wordt het niet meegenomen. De backlog is nooit “af”: hij evolueert voortdurend. We refinen (bewerken) de backlog regelmatig: grotere items opdelen, nieuwe ideeën toevoegen, andere schrappen of herprioriteren. Zo blijft de backlog afgestemd op wat nu het belangrijkst is. Elk item op de backlog bevat doorgaans een beschrijving, een inschatting (bv. story points) en een volgorde. De Product Backlog is geordend op waarde (en andere overwegingen zoals risico en afhankelijkheden). De Product Owner is verantwoordelijk voor het bijhouden en prioriteren van de backlog. Hij/zij bepaalt dus wat bovenaan staat. Daarbij wordt uiteraard input gevraagd van Developers (zeker voor inschattingen van werklast) en van stakeholders (voor wensen en waarde). De Developers helpen de backlog actueel te houden door bijvoorbeeld de omvang van items in te schatten en tijdig duidelijkheid te vragen over items die binnenkort opgepakt moeten worden. Belangrijk is dat de Product Backlog transparant is: iedereen moet kunnen zien wat erop staat en begrijpen wat de items inhouden en wat de prioriteiten zijn. Een goed onderhouden backlog zorgt ervoor dat het team altijd weet wat belangrijk is en zich kan voorbereiden op komend werk.

## Slide 21: Product Doel
Lange-termijn doelstelling voor het product; beschrijft een toekomstige gewenste toestand van het product
Geeft richting aan de Product Backlog: de backlog-items zijn de stappen om dit Product Doel te bereiken
Er is altijd precies één Product Doel actief; het Scrum Team werkt daar naartoe alvorens een nieuw doel te formuleren
Geformuleerd door de Product Owner (in samenspraak met team en stakeholders) en op de Product Backlog vastgelegd
Het Product Doel richt het team op een gedeelde visie en zorgt voor continuïteit over meerdere Sprints heen
Notes: Het Product Doel is het commitment dat hoort bij de Product Backlog. Het Product Doel beschrijft een toekomstige staat van het product, die kan dienen als een doelwit voor het Scrum Team om tegen te plannen. Je kunt het zien als de visie of hoofddoel van het product op middellange termijn. Bijvoorbeeld: “Marktleider worden in duurzaam beleggen voor jongeren” kan een Product Doel zijn voor een financiële app. De Product Backlog wordt beheerd met dit doel in gedachten; de items op de backlog zijn middelen om dat doel stap voor stap te bereiken. Er is op een gegeven moment altijd één Product Doel waar het team naartoe werkt. Zodra dat doel bereikt is (of niet langer relevant), bepaalt de Product Owner een nieuw Product Doel voor het volgende hoofdstuk. Het hebben van een expliciet Product Doel is nieuw sinds de 2020-guide en helpt het team om Sprints in context te zien: iedere Sprint levert waarde op richting het grotere streven. Het geeft continuïteit en samenhang over meerdere Sprints. De Product Owner is verantwoordelijk voor het formuleren en bekendmaken van het Product Doel (vaak gebeurt dit in overleg met stakeholders en het team). Door dit duidelijk te maken, weet iedereen waarom we überhaupt deze backlog afwerken – het waarom achter het productwerk.

## Slide 22: Sprint Backlog
Bestaat uit: het Sprint Doel (waarom), de geselecteerde Product Backlog items voor deze Sprint (wat) en het uitvoerbare plan voor oplevering (hoe)
Wordt tijdens de Sprint voortdurend bijgewerkt door de Developers; geeft op elk moment realtime inzicht in de voortgang
Bevat alleen het werk dat het team deze Sprint doet om het Sprint Doel te bereiken (geen zijprojectjes of extra’s)
Alleen de Developers mogen de Sprint Backlog tijdens de Sprint wijzigen (zelforganiserend in het bijhouden van hun plan)
Geeft transparant inzicht: iedereen kan zien wat de status is en hoeveel werk er nog resteert richting het Sprint Doel
(bijv. via een burndown chart of Gantt-overzicht)
Notes: De Sprint Backlog is het artefact dat het plan voor de huidige Sprint weergeeft. Volgens de Scrum Guide is de Sprint Backlog samengesteld uit het Sprint Doel (waarom), de set van Product Backlog items geselecteerd voor de Sprint (wat) en een uitvoerbaar plan voor het opleveren van het Increment (hoe). Het Sprint Doel en de geselecteerde items worden bepaald tijdens Sprint Planning; vervolgens bedenken de Developers het plan (bijv. in taken uitgesplitst). Gedurende de Sprint is de Sprint Backlog een dynamisch document: de Developers updaten het dagelijks. Als er werk af is, markeren ze dat; als ze nieuwe werk nodig achten, voegen ze dat toe; als iets anders moet, passen ze het plan aan. Zo geeft de Sprint Backlog altijd een actueel inzicht in hoever het team is en wat nog moet gebeuren om het Sprint Doel te halen. Alleen de Developers kunnen wijzigingen doen aan de Sprint Backlog tijdens de Sprint – zij “bezitten” dit plan. De Product Owner bemoeit zich dus niet met de Sprint Backlog inhoud tijdens de lopende Sprint, tenzij op uitnodiging van het team. De Sprint Backlog is voor het team een handig instrument (soms visueel gemaakt op een scrumboard) om de voortgang te inspecteren (bij Daily Scrum) en focus te houden. Voor stakeholders is de Sprint Backlog ook transparant: vaak is zichtbaar welke items “in progress” zijn, hoeveel er al Done zijn, etc., bijvoorbeeld via een burndown chart. Dit helpt iedereen de realiteit van de Sprint te begrijpen.

## Slide 23: Sprint Doel
Een doelstelling voor de Sprint: geeft antwoord op waarom de Sprint waardevol is voor stakeholders
Samenhang & focus: Sprint Doel zorgt dat het team samenwerkt richting hetzelfde resultaat, in plaats van losse initiatieven
Opgesteld tijdens Sprint Planning en toegevoegd aan de Sprint Backlog als commitment
Geeft flexibiliteit: zolang het Sprint Doel behaald wordt, kunnen de Developers de exacte werkinvulling zelf bijstellen
Developers houden het Sprint Doel voor ogen gedurende de Sprint;
  scope kan worden aangepast in overleg met PO, zolang het Sprint Doel niet in gevaar komt
Notes: Het Sprint Doel (Sprint Goal) is het commitment verbonden aan de Sprint Backlog. Het is de enige doelstelling voor de Sprint en formuleert waarom de Sprint waardevol is voor de stakeholders. Bijvoorbeeld: “Basisversie van rapportagemodule beschikbaar maken voor testgebruikers” kan een Sprint Doel zijn. Het Sprint Doel geeft het team een gedeeld focuspunt en creëert samenhang in het werk: alle geselecteerde backlog items in de Sprint dienen bij te dragen aan dit doel. Het zorgt ervoor dat de Developers niet individueel op eilandjes aan verschillende dingen werken, maar gezamenlijk aan één resultaat. Het Sprint Doel wordt tijdens Sprint Planning door het Scrum Team opgesteld en aan de Sprint Backlog toegevoegd. Het is een commitment van de Developers; ze beloven elkaar en de Product Owner om naar dit doel te streven. Tegelijk biedt het Sprint Doel ook flexibiliteit in de uitvoering: de exacte taken en oplossingen kunnen gaandeweg worden aangepast, zolang ze maar in lijn blijven met het bereiken van het doel. Tijdens de Sprint houden de Developers steeds het Sprint Doel in het achterhoofd bij elke beslissing. Als blijkt dat bepaalde werkzaamheden anders lopen dan gedacht, heronderhandelen ze met de Product Owner over de scope (welke backlog items echt nodig zijn) – maar zonder het Sprint Doel los te laten. Pas als het Sprint Doel bereikt of obsoleet is, definieert men een nieuw doel voor een volgende Sprint.

## Slide 24: Increment
Concrete stap voorwaarts richting het Product Doel – een bruikbaar productinkrement dat waarde toevoegt
Elk Increment bouwt voort op alle voorgaande increments en is grondig getest zodat alles samenwerkt
Een Increment moet bruikbaar zijn: potentieel releasable naar de eindgebruiker (en waarde op leveren)
Er kunnen meerdere increments in een Sprint ontstaan; de som wordt gepresenteerd in de Sprint Review
Werk telt pas als “Increment” (deel van product) als het voldoet aan de Definition of Done – anders wordt het niet vrijgegeven
Notes: Een Increment is het eindresultaat van werk dat voldoet aan de kwaliteitscriteria van het team. In de Scrum Guide: Een Increment is een concrete stap in de richting van het Product Doel. Elk Increment is dus een stukje nieuwe functionaliteit of verbetering dat waarde toevoegt aan het product. Belangrijk: elk increment moet samenwerken met eerdere increments – samen vormen alle increments een geïntegreerd product. Daarom zorgen de Developers ervoor dat nieuwe stukken grondig getest en geïntegreerd zijn met het al bestaande product voordat ze “Done” genoemd worden. Een increment moet bovendien bruikbaar zijn: als de Product Owner zou besluiten het direct vrij te geven aan de gebruiker, moet dat kunnen (in praktijk releaset men soms elke Sprint of zelfs vaker). In één Sprint kunnen de Developers meerdere increments opleveren (bijvoorbeeld verschillende functies op verschillende momenten). Alle increments die aan het eind van de Sprint af zijn, worden tijdens de Sprint Review gedemonstreerd. Let op: Werk kan niet worden beschouwd als onderdeel van een Increment, tenzij het voldoet aan de Definition of Done. Dat betekent: als iets niet volledig af is volgens de afgesproken kwaliteitscriteria, dan beschouwen we het niet als Increment en tonen/leveren we het nog niet. Zulk onafgemaakt werk gaat terug naar de Product Backlog. Zo bewaakt Scrum dat wat “klaar” is ook echt bruikbaar en van voldoende kwaliteit is. Het Increment is dus de belichaming van “waarde geleverd” aan het einde van elke Sprint – het is dus de som van alle Done backlog items van die Sprint, plus eerdere increments.

## Slide 25: Definition Of Done
Gedeelde kwaliteitsstandaard: formele beschrijving van de toestand van een Increment wanneer het voldoet aan alle eisen om “af” te zijn
Zorgt voor transparantie: iedereen heeft hetzelfde begrip van wat “Done” betekent voor het product
Als iets niet voldoet aan de Definition of Done, wordt het niet gereleaset (en meestal zelfs niet getoond in de Review) – het gaat terug naar de backlog
Kan een organisatiebrede standaard zijn of door het Scrum Team specifiek voor hun product worden opgesteld
Developers moeten zich houden aan de Definition of Done; bij meerdere teams aan één product hanteren ze één gezamenlijke DoD voor consistente kwaliteit
Notes: De Definition of Done (DoD) is het commitment dat bij het Increment hoort. Het is een duidelijke checklist of lijst van criteria die bepaalt wanneer een Product Backlog item of Increment écht ‘af’ is. Het team stelt bijvoorbeeld: “Done betekent: code geschreven, getest (unit & integratie), gedocumenteerd, gereviewd, en live gezet op testomgeving zonder open bugs”. Door zo’n gezamenlijke standaard weet iedereen wat er verwacht wordt qua kwaliteit. De DoD creëert transparantie omdat iedereen dezelfde definitie van “af” deelt – er is geen discussie of iets klaar is of niet, de criteria spreken. Als een Increment niet voldoet aan de Definition of Done, mag het niet ‘geleverd’ worden. Zulke werk wordt dan niet gepresenteerd als deel van het product in de Sprint Review, en gaat terug naar de backlog voor een volgende keer. De Definition of Done kan door de organisatie worden vastgesteld als algemene standaard (bijvoorbeeld voor veiligheid of compliance-eisen), maar als die ontbreekt, stelt het Scrum Team zelf een DoD op die passend is voor hun product. Alle Developers zijn ervoor verantwoordelijk om zich eraan te houden – het is een soort afspraak in het team. Als meerdere Scrum Teams aan hetzelfde product werken, moeten ze één gezamenlijke Definition of Done hanteren, zodat hun werk dezelfde kwaliteitsbasis heeft en soepel geïntegreerd kan worden. Uiteindelijk verhoogt een strikte DoD de kwaliteit van elk Increment en daarmee het vertrouwen van stakeholders in wat het team oplevert.

## Slide 26: Wat hebben we gemist (dit zijn onderwerpen die niet zijn besproken in de scrum guide)
Deze onderwerpen zijn niet besproken omdat ze het complexer maken dan nodig
Hoe stel je een user story op
Wat voor user story's zijn er
Weke modellen zijn er om user story's te formuleren
Welke apps kan je gebruiken om scrum efficiënt te gebruiken
Informatie overbodig en in toekomst waarschijnlijk niet up to date
Notes: Deze onderwerpen zijn niet besproken omdat de scrum guide ze ook expres heeft weggelaten al hebben ze wel verteld wat belangrijk is tijdens het opstellen van een user story en dat is dat het duidelijk is wat gedaan moet worden hoezo het gedaan word en wat gedaan moet worden zodat het af is deze onderwerpen laat ik aan jullie om meer research over te doen dit blok gebruiken ik en mijn project groep jira van atlassian als onze scrum omgeving

## Slide 27: Scrum buiten IT
Scrum wordt inmiddels in vele domeinen toegepast, niet alleen in software-ontwikkeling
Ook in Finance & Control-projecten neemt complexiteit en verandersnelheid toe; Scrum helpt wendbaar om te gaan met veranderingen (regelgeving, markt, etc.)
Financiële teams kunnen multidisciplinair samenwerken aan b.v. rapportages of systeemimplementaties in korte iteraties met regelmatige feedback
Transparantie en regelmatige inspectie (bv. maandelijkse reviews) passen goed bij control-omgevingen: voortgang en kwaliteit zijn continu inzichtelijk
Scrum’s focus op waarde leveren betekent voor F&C sneller bruikbare resultaten (bv. tussentijdse analyses, prototypes) voor de business opleveren
Notes: Hoewel Scrum zijn oorsprong heeft in de software, is het tegenwoordig niet beperkt tot IT. Ken Schwaber en Jeff Sutherland (de bedenkers) merken op dat Scrum nu wordt toegepast in vele domeinen met complex werk, voorbij het domein van softwareproductontwikkeling waar de wortels van Scrum liggen. Ook in Finance & Control omgevingen – denk aan financiën, accounting, controlling – spelen projecten en veranderingen waar Scrum waardevol kan zijn. Bijvoorbeeld: implementatie van een nieuw financieel systeem, opstellen van periodieke analyses, compliance-projecten, procesoptimalisaties, etc. Deze initiatieven hebben vaak te maken met snel veranderende eisen (nieuwe regelgeving, veranderende klantwensen, marktdynamiek). Scrum kan zulke teams helpen om wendbaarder te werken: in plaats van een groot jaarplan dat in beton gegoten is, werk je iteratief in kortere cycli, zodat je kunt bijsturen zodra er veranderingen of nieuwe inzichten komen. Een Finance-team zou bijv. elke twee weken een increment van een rapport of analyse kunnen opleveren en toetsen bij interne klanten, in plaats van maanden op een groot rapport te zitten. Transparantie is in een control-omgeving sowieso belangrijk – Scrum versterkt dat door een visuele backlog en frequent inzicht in werk. Inspectie en adaptatie in de vorm van regelmatige reviews en retrospectives zorgen dat zowel het product (bijv. een financieel dashboard) als het proces continu verbeterd wordt. Uiteraard vergt het soms een cultuurverandering: Scrum teams zijn zelfsturend en experimenteel, wat even wennen kan zijn in traditionele financiële afdelingen. Maar steeds meer financiële dienstverleners (banken, verzekeraars) werken agile omdat ze merken dat ze zo sneller kunnen inspelen op veranderingen en klanten tevredener zijn.

## Slide 28: Voordelen van Scrum
Wendbaarheid: sneller en flexibeler inspelen op veranderende klantbehoeften of omstandigheden (agility)
Snellere oplevering: kortere time-to-market – regelmatige tussentijdse releases versnellen innovatie
Focus op waarde: het team werkt eerst aan wat het meeste waarde oplevert; voorkomt verspilling en verhoogt efficiëntie
Transparantie & betrokkenheid: voortgang is constant zichtbaar, stakeholders zijn frequent betrokken en kunnen feedback geven
Continu verbeteren: teams leren elke Sprint en verbeteren processen en productkwaliteit iteratief (hoger werkplezier en productiviteit)
Notes: Scrum biedt een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van traditionele watervalmethoden:
Ten eerste wendbaarheid: organisaties kunnen met Scrum veel sneller inspelen op verandering. Prioriteiten kunnen elke sprint (of sneller) worden bijgesteld zonder het hele plan overhoop te halen. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid omdat je flexibel inspeelt op hun veranderende behoeften.
Ten tweede snellere oplevering: omdat Scrum in korte iteraties werkt, wat de time-to-market korter maakt. Je levert bijvoorbeeld elke maand (of vaker) iets bruikbaars op, in plaats van pas na een jaar iets groots. Hierdoor kun je ook sneller leren van de markt en sneller waarde incasseren.
Dan focus op waarde: het Scrum Team werkt dankzij de Product Owner altijd aan het meest belangrijke eerst. Je verspilt dus minder tijd aan “nice-to-haves” die weinig opleveren. Dit verhoogt de efficiëntie: met dezelfde middelen bereik je meer waarde.
Ook transparantie en betrokkenheid zijn voordelen: iedereen – van team tot stakeholder – heeft voortdurend inzicht in voortgang en problemen. Stakeholders worden dankzij Sprint Reviews regelmatig betrokken en zien dat hun input wordt meegenomen. Dit creëert vertrouwen en samenwerking.
Ten slotte continu verbeteren: Scrum dwingt een cadans af waarin teams telkens reflecteren (Retrospective) en verbeteren. Hierdoor worden teams steeds effectiever en ook de kwaliteit van het product gaat omhoog door de frequente inspectie. Teams rapporteren vaak ook hoger werkplezier, omdat ze autonomie hebben en succes op successen stapelen.
Veel organisaties kiezen voor Scrum (of bredere Agile methoden) om deze redenen, zeker in een snel veranderende wereld.

## Slide 29: Scrum Framework Overzicht
Visualisatie van het Scrum Framework (Scrum.org, 2023).
Het Scrum Team (met PO/SM/Developers) vormt de kern, werkt in Sprints (cirkel), met backlog(s) als input en Increment als output. Alle events en artefacten zijn hierop weergegeven.
Notes: Bovenstaande afbeelding geeft een schematisch overzicht van het Scrum Framework. In het midden staat het Scrum Team (één Product Owner, één Scrum Master en Developers) als de kern. Links zien we de Product Backlog met wensen/werk. Vanuit daar gaat het team een Sprint in (rechtsom in de cirkel). Een Sprint bevat aan het begin Sprint Planning, daarna dagelijks de Daily Scrum (kleine icoontjes in de cirkel), en levert aan het einde een of meerdere Incrementen op. Tijdens de Sprint Review (rechtsboven) worden die increments getoond aan de stakeholders, en in de Sprint Retrospective (geel icoon boven) reflecteert het team op procesverbetering voordat de volgende Sprint start. De drie pijlers en vijf waarden staan meestal niet op zo’n schema, maar ze vormen de basis bij elk event en artefact. Dit soort overzicht helpt nieuwe Scrum teams begrijpen hoe alle onderdelen samenhangen.

## Slide 30: Scrum Framework Overzicht
Visualisatie van het Scrum Framework (Scrum.org, 2023).
Het Scrum Team (met PO/SM/Developers) vormt de kern, werkt in Sprints (cirkel), met backlog(s) als input en Increment als output. Alle events en artefacten zijn hierop weergegeven.
Notes: Bovenstaande afbeelding geeft een schematisch overzicht van het Scrum Framework. In het midden staat het Scrum Team (één Product Owner, één Scrum Master en Developers) als de kern. Links zien we de Product Backlog met wensen/werk. Vanuit daar gaat het team een Sprint in (rechtsom in de cirkel). Een Sprint bevat aan het begin Sprint Planning, daarna dagelijks de Daily Scrum (kleine icoontjes in de cirkel), en levert aan het einde een of meerdere Incrementen op. Tijdens de Sprint Review (rechtsboven) worden die increments getoond aan de stakeholders, en in de Sprint Retrospective (geel icoon boven) reflecteert het team op procesverbetering voordat de volgende Sprint start. De drie pijlers en vijf waarden staan meestal niet op zo’n schema, maar ze vormen de basis bij elk event en artefact. Dit soort overzicht helpt nieuwe Scrum teams begrijpen hoe alle onderdelen samenhangen.

## Slide 31: Samevatting & Conclusie
Scrum is een eenvoudig raamwerk maar vereist discipline: volg de regels en events om er maximaal voordeel uit te halen
De drie pijlers (transparantie, inspectie, adaptatie) en vijf waarden zorgen samen voor een sterke basis van vertrouwen en samenwerking
Pas Scrum toe zoals beschreven – elementen weglaten of aanpassen verbergt problemen en beperkt de voordelen van Scrum
Scrum is teamgericht: succes hangt af van goede samenwerking, duidelijke communicatie en voortdurende bereidheid om te leren en te verbeteren
Ook buiten de software kan Scrum voor wendbaarheid en sneller resultaat zorgen, mits de organisatie de Agile mindset omarmt en vertrouwen geeft aan teams
Notes: We hebben gezien dat Scrum een krachtig maar compact raamwerk is voor het opleveren van complexe projecten. Het is op zichzelf simpel (we hebben alle rollen, events en artefacten nu doorlopen), maar de echte uitdaging zit in het consequent en correct toepassen. Houd de empirische pijlers en Scrum waarden altijd in het vizier; ze creëren de noodzakelijke cultuur van openheid, vertrouwen en aanpassingsvermogen waarin Scrum teams floreren. Belangrijk in de conclusie: Scrum werkt het best als je het “volledig” doet. Ken Schwaber zegt: “Het basisontwerp of ideeën van Scrum aanpassen, of elementen/regels weglaten, verbergt problemen en beperkt de voordelen van Scrum” – met andere woorden, ga niet eigenhandig knippen in het proces want dan mis je mogelijk het beoogde effect. Verder is Scrum een teamspel: een hecht, zelfsturend team dat goed samenwerkt zal veel meer bereiken. Investeren in teamband, communicatie en continue verbetering loont dus. Tot slot: schroom niet om Scrum ook in Finance & Control of andere niet-IT domeinen te gebruiken – de principes zijn universeel waar er complexe taken en behoefte aan wendbaarheid is. Het vergt soms een andere manier van denken (loslaten van strikte command-and-control naar vertrouwen op het team), maar de beloning is flinke verbetering in flexibiliteit, snelheid en vaak werkplezier. Scrum is daarmee een prachtig raamwerk om als eerstejaars professionals mee kennis te maken – hopelijk kunnen jullie de inzichten uit deze presentatie meenemen in aankomende praktijkopdrachten en uiteindelijk stage en werkleven!
Wat betekent schroom?
Schroom betekent:
aarzeling
terughoudendheid
het gevoel dat je iets misschien beter niet zou moeten doen
onzekerheid of sociale remming
Het komt neer op: “je durft het nét niet”.
“Schroom niet om …” betekent dus:
👉 “Wees niet terughoudend” 👉 “Aarzel niet” 👉 “Durf het gewoon te doen”

## Slide 32: Vragen